🎯 MVP — Definição Final (Versão PO Sênior)

O MVP deve permitir que o grupo registre partidas de tranca de forma simples, rápida e confiável, gerando histórico e ranking básico acessível pelo celular.

O MVP resolve o problema central: “Quem ganhou? Quantas vezes? Quando?”

🧱 1. Escopo Funcional do MVP (o que será entregue)

1. Cadastro de Jogadores

- Criar jogador com:

  - Nome

  - Apelido

  - Foto (opcional no MVP)

- Listar jogadores

- Editar jogador (somente nome/apelido)

2. Registro de Partidas

Fluxo essencial do produto.

- Criar partida com:

  - Data (default = hoje)

  - Seleção dos 4 jogadores

  - Formação manual das duplas

  - Inserção da pontuação final

  - Identificação automática da dupla vencedora

- Validações obrigatórias

  - Exatamente 4 jogadores

  - Duplas com 2 jogadores cada

  - Pontuação obrigatória

3. Histórico de Partidas

- Listar partidas em ordem cronológica inversa

- Cada item deve mostrar:

  - Data

  - Jogadores

  - Duplas

  - Pontuação

  - Vencedor

- Detalhe da partida

  - Informações completas

  - Sem edição no MVP

4. Ranking Básico

Ranking simples, direto, sem gráficos.

- Ranking geral com:

  - Vitórias por jogador

  - Derrotas

  - Aproveitamento (%)

  - Ordenação automática por vitórias

5. Estatísticas Essenciais

Somente o que gera valor imediato:

- Vitórias por jogador

- Derrotas por jogador

- Aproveitamento

- Vitórias por dupla

- Assiduidade (contagem de presença)

6. Autenticação Simples

- Login por Google ou Apple

- Cada usuário pertence a um único grupo (no MVP)

7. Sincronização em Nuvem

- Todos os dados sincronizados automaticamente

- Todos os jogadores veem o mesmo histórico e ranking

🚫 2. Fora do MVP (explicitamente excluído)

Para evitar escopo oculto:

- Gráficos

- Gamificação

- Temporadas

- Mural social

- Chat

- Notificações

- Exportação de dados

- Estatísticas avançadas

- Duplas automáticas

- Múltiplos grupos

- Modo offline

- Fotos das partidas

- Comentários

Esses itens entram na Fase 2.

🧭 3. Fluxos Essenciais do MVP

Fluxo 1 — Registrar uma partida

- Usuário abre o app

- Vai em “Nova Partida”

- Seleciona 4 jogadores

- Forma as duplas

- Insere pontuação

- Salva

- Partida aparece no histórico

- Ranking é atualizado automaticamente

Fluxo 2 — Consultar ranking

- Usuário abre o app

- Vai em “Ranking”

- Vê lista ordenada por vitórias

- Pode abrir o perfil do jogador

Fluxo 3 — Consultar histórico

- Usuário abre o app

- Vai em “Histórico”

- Vê lista de partidas

- Abre detalhes de uma partida

🧱 4. Regras de Negócio do MVP

- Uma partida sempre tem 4 jogadores

- Sempre existem 2 duplas

- A dupla com maior pontuação vence

- Empate não é permitido no MVP

- Jogador só ganha assiduidade se estiver na partida

- Ranking é recalculado a cada nova partida

- Jogadores não podem ser excluídos se já participaram de partidas

🗂️ 5. Entidades do MVP

Jogador

- id

- nome

- apelido

- foto (opcional)

Partida

- id

- data

- jogadores (4)

- duplas (2)

- pontuação dupla A

- pontuação dupla B

- vencedor

Estatísticas

- vitórias

- derrotas

- aproveitamento

- assiduidade

📏 6. Critérios de Aceitação (PO Sênior)

Funcionais

- Registrar uma partida em menos de 60 segundos

- Ranking atualizado automaticamente

- Histórico completo e ordenado

- Dados sincronizados entre todos os usuários

Técnicos

- Zero perda de dados

- API respondendo em < 300ms

- App funcionando em celulares antigos (Android 8+)

Experiência

- Interface simples

- Fluxos com no máximo 3 passos

- Texto grande e legível (público 50+)

🏆 7. Métricas de Sucesso do MVP

- Adoção: 100% do grupo usando o app

- Engajamento: registrar todas as terças por 4 semanas

- Confiabilidade: zero partidas perdidas

- Satisfação: grupo passa a usar o ranking nas discussões